# Cahier de Recettes Client - CaFaith Normandie

Version cible : v1.5.0

Date : 21/04/2026

Produit : Application de gestion des ventes (cafétéria)

## 1. Objet

Ce document sert à valider fonctionnellement l'application avant présentation client et mise en production finale.

## 2. Périmètre de recette

Authentification et contrôle d’accès

Création de vente

Prise de commande (mode caisse)

Paiement (dont paiement mixte)

Clôture de vente

Rapports PDF et Excel

Déconnexion

Hors périmètre :

Tests de charge

Tests de pénétration (sécurité)

Automatisation E2E complète

## 3. Environnements

Front-end (production) : https://app-cafet.vercel.app

Back-end (production) : https://app-cafet-api.onrender.com

Base de données : PostgreSQL (Render)

## 4. Prérequis

Disposer d'au moins 1 vendeuse active

Disposer d'au moins 1 plat, 1 boisson, 1 dessert

Navigateur Chrome/Edge à jour

Connexion internet stable

## 5. Règles de validation

Critique : KO interdit (bloquant mise en production)

Majeur : max 1 KO toléré avec contournement documenté

Mineur : KO possible si sans impact sur la démonstration client

Définition des statuts :

OK : conforme au résultat attendu

KO : non conforme

NA : non applicable

## 6. Jeux de données proposés

Vendeuse : Mistura / 0758297734

Client test : Sarah

Produits :

Plat : Poisson Attieke (7,50)

Boisson : Coca-Cola (2,50)

Dessert : Cookies (2,00)

## 7. Scénarios de recette

## 7.1 Authentification

| ID | Criticité | Scénario | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Critique | Connexion valide | Utilisateur existant | 1) Ouvrir l’application 2) Saisir prénom + téléphone valides 3) Se connecter | Accès à l’écran principal de l'application |  |  |
| AUTH-02 | Critique | Connexion invalide | Aucun | 1) Saisir des identifiants invalides 2) Se connecter | Refus de connexion avec message d'erreur explicite |  |  |
| AUTH-03 | Critique | Route protégée sans session | Être déconnecté | 1) Tenter l'URL d'un écran privé (ex. : create-sale) | Redirection automatique vers l’écran de connexion |  |  |

## 7.2 Création de vente

| ID | Criticité | Scénario | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CRE-01 | Critique | Création de vente minimale | Être connecté | 1) Aller sur création vente 2) Choisir date 3) Choisir vendeuse 4) Sélectionner au moins un produit 5) Créer la vente | Vente créée et navigation vers prise de commande |  |  |
| CRE-02 | Majeure | Compteurs intelligents | Être sur création vente | 1) Ne rien sélectionner 2) Observer compteurs 3) Sélectionner vendeuse + produits | Les compteurs reflètent uniquement les sélections effectives |  |  |
| CRE-03 | Majeure | Ajout vendeuse persistant | Être sur création vente | 1) Ajouter nouvelle vendeuse 2) Recharger page | La vendeuse apparaît dans la liste après rechargement |  |  |
| CRE-04 | Majeure | Ajout produit persistant | Être sur création vente | 1) Ajouter un nouveau plat/boisson/dessert 2) Recharger page | Les nouveaux produits sont conservés |  |  |

## 7.3 Prise de commande (mode caisse)

| ID | Criticité | Scénario | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CMD-01 | Critique | Ajout/suppression de quantités | Vente active | 1) Ajouter produits via + 2) Retirer via - | Quantités incrémentées /décrémentées sans valeur négative |  |  |
| CMD-02 | Majeure | Recherche rapide produits | Vente active | 1) Saisir texte dans recherche 2) Vérifier cartes affichées | Filtrage instantané des produits par nom |  |  |
| CMD-03 | Majeure | Stats live commande | Vente active | 1) Ajouter/retirer des articles | Compteurs live (plats/boissons /desserts/total) à jour |  |  |
| CMD-04 | Mineure | Mode caisse plein écran | Vente active | 1) Activer mode caisse 2) Désactiver | UI bascule en mode compact et reste exploitable |  |  |

## 7.4 Paiement

| ID | Criticité | Scénario | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PAY-01 | Critique | Paiement simple équilibré | Panier non vide | 1) Choisir un moyen 2) Saisir montant exact 3) Valider commande | Commande validée avec succès |  |  |
| PAY-02 | Critique | Paiement mixte équilibré | Panier non vide | 1) Cocher 2 moyens 2) Répartir montants 3) Vérifier total paiements = total commande 4) Valider | Validation acceptée en mode Mixte |  |  |
| PAY-03 | Critique | Paiement non équilibré | Panier non vide | 1) Saisir montants dont somme différente 2) Tenter validation | Validation refusée avec message explicite |  |  |

## 7.5 Clôture et rapports

| ID | Criticité | Scénario | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CLS-01 | Critique | Génération rapport PDF | Vente avec commandes | 1) Aller à l’écran de clôture 2) Cliquer sur « Générer PDF » | Fichier PDF téléchargé, contenu cohérent |  |  |
| CLS-02 | Critique | Génération rapport Excel (mono-onglet) | Vente avec commandes | 1) Cliquer sur « Générer Excel » | Fichier XLSX téléchargé avec toutes sections dans un seul onglet |  |  |
| CLS-03 | Majeure | Bouton e-mail disponible | Écran de clôture ouvert | 1) Générer le PDF/Excel 2) Cliquer sur « Envoyer par e-mail » | Bouton e-mail reste utilisable et ouvre le client e-mail |  |  |
| CLS-04 | Majeure | Cohérence des chiffres du rapport | Vente avec commandes | 1) Comparer panier/commandes/rapports | Totaux, quantités et paiements conformes |  |  |

## 7.6 Déconnexion

| ID | Criticité | Scénario | Préconditions | Étapes | Résultat attendu | Résultat obtenu | Statut |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SEC-01 | Critique | Déconnexion utilisateur | Être connecté | 1) Cliquer sur « Se déconnecter » | Retour login + accès routes privées bloqué |  |  |

## 8. Tableau de suivi des anomalies

| ID anomalie | Scénario lié | Priorité | Description | Reproductible | Statut | Correctif/contournement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-001 |  |  |  |  |  |  |
| BUG-002 |  |  |  |  |  |  |

## 9. PV de recette (validation finale)

Date d’exécution de la recette :

Participants :

Nombre total de tests exécutés :

Nombre de OK :

Nombre de KO :

Nombre de NA :

Décision (Go/No-Go) :

Risques résiduels :

Commentaires :

Signatures :

Responsable métier/client :

Responsable projet :

Responsable technique :

## 10. Checklist de préproduction

[ ] Tous les scénarios critiques AUTH/PAY/CLS sont OK

[ ] Aucun KO critique ouvert

[ ] Rapports PDF et Excel vérifiés avec données réelles

[ ] URL de production valides et accessibles

[ ] Tag de version validé (v1.5.0)

[ ] Plan de retour arrière disponible